프 로 젝 트 수 행 계 획 서

| 팀명 | [2팀] HEYDI Stock (현대백화점 B2B AI 재고 최적화 팀) |
| --- | --- |
| 프로젝트명(주제) | 현대백화점 B2B AI 재고 수익 최적화 플랫폼 (Heydi Stock Pro) |
| 멘토 | 이규원 수석 (현대백화점그룹 본사 재고전략팀) |
| 멘티(교육생) | 김영만, 김준하, 이주영, 최우진 |

I. 프로젝트 개요

| 프로젝트명 | 현대백화점 B2B AI 재고 수익 최적화 플랫폼 (Heydi Stock Pro) |
| --- | --- |
| 프로젝트 기간 | 2026.07.28 ~ 2026.09.03 (개발마감: 08.31 / 발표준비: ~09.03) |
| 목적 | 현대백화점 직매입 재고(더현대 서울 2F/3F/B1/1F)의 장기보관 및 유통기한 임박 손실을 새벽 자동 탐지(Spring Batch + Quartz)하고, 수리 최적화 연산기(Python SciPy/PuLP)와 생성형 AI(OpenAI GPT-4o-mini)를 결합하여 Do Nothing Baseline 대비 증분 기여현금이익을 극대화하는 B2B 의사결정 지원 플랫폼 구축 |
| 키워드 | AI 재고 최적화, 기여현금이익(Contribution Cash Profit), Do Nothing Baseline, 수리 제약 최적화, B2B 오퍼레이션 타워, Oracle Retail RMS |
| 핵심기술 | 수리 제약 최적화 알고리즘 (SciPy/PuLP), 생성형 AI 판단 근거 연동 (OpenAI GPT-4o-mini API), 대용량 위험재고 자동 탐지 파이프라인 (Spring Batch 5 + Quartz) |
| 사용프로그램 | React 18/19, Vite, TypeScript, Zustand, TanStack Table/Query, Recharts, Java 21, Spring Boot 3.3, QueryDSL, Python 3.11+, FastAPI, PostgreSQL 16, Redis, OpenAI API |
| 참고문헌 | Character Region Awareness for Text Detection (CVPR 2019), Oracle Retail Merchandising System (RMS) In-Season Inventory Analytics Guide (2024), 현대백화점 지속가능경영보고서 (2024) |
| 기대효과 | 일일 보관/폐기 손실 사전 회피, Do Nothing 대비 증분 기여현금이익 15% 이상 증대, 5대 하드 차단 제약조건 자동제어로 브랜드 가치 보호, 재고 최적화 의사결정 소요 시간 80% 단축 |

II. 프로젝트 범위

1. 작업명세서

| 업무 | 업무범위 |
| --- | --- |
| 데이터 전처리 및 DB 설계 | 더현대 서울 직매입 재고 Master, 보관비/원가/유통기한/시즌 D-Day, 승인이력 PostgreSQL 16 스키마 정규화 설계 및 Mock 데이터 구축 |
| 백엔드 Core 및 동적 검색 개발 | Spring Boot 3.3, QueryDSL 기반 층/카테고리/D-Day/위험도 다중조건 필터링 API 및 가상 스레드(Virtual Threads) 기반 동시 시뮬레이션 연동 |
| 새벽 대용량 탐지 배치 개발 | Spring Batch 5 + Quartz Scheduler 기반 매일 02시 전점 재고 일일 보관 손실액 계산 및 위험도 5단계(SAFE~DEAD) 자동 분류 파이프라인 개발 |
| 수리 최적화 연산 엔진 개발 | Python 3.11 FastAPI 기반 SciPy/PuLP 마진 연산기, 할인율 반응 곡선, 번들 매칭 및 60fps 실시간 슬라이더 시뮬레이션 엔드포인트 구축 |
| 생성형 AI 판단 근거 연동 | OpenAI GPT-4o-mini API 연동을 통한 위험 사유 텍스트 생성, A/B/C 시나리오 추천 배경 요약, 사후 대처 트리(Fallback Action Plan) 지침 자동 작성 |
| 프론트엔드 B2B UI 개발 | React 18/19, Zustand, TanStack Table/Query, Recharts 기반 통합 관제, 시뮬레이션 워크벤치, 성과 비교 관제 화면 개발 |
| 검증, 서비스 마감 및 발표 준비 | E2E 시나리오 테스트, 개발 마감(8/31) 및 설명 웹사이트(explainer-site) 배포, 최종 발표 자료 준비 & 시연 데모 구축(~9/03) |

2. 방법론 및 접근법

* 방법론 : 빅데이터 분석 및 Agile 반복 개발 방법론을 채택하여 분석기획, 도메인/데이터 설계, AI/연산 엔진 및 백엔드 구축, 프론트엔드 통합, 개발 마감(8/31), 발표준비(~9/03) 순으로 6주차 프로젝트 수행

* 접근법 : 하향식 접근법(Top-down)을 채택하여 현황 분석을 통해 도출된 과제(현대백화점 직매입 재고 손실 최소화)에 대하여 프로젝트를 진행하며, 수리 방정식 100% 정밀 연산과 LLM 자연어 지침 생성을 결합한 하이브리드 AI 접근법 적용

Ⅲ. 기반구축 내용

1. 기술개발배경

* 본 프로젝트는 현대백화점 직매입 재고의 시즌 경과 및 소비기한 임박으로 발생하는 무분별한 덤핑/폐기 손실을 방지하고, 당면한 재고 처리 의사결정 효율성을 극대화하는 것을 일차적인 목표로 함.

* 기존 커머스 및 ERP/재고관리 시스템은 단순 일률적 할인이나 단순 폐기에 의존하여 보관비·폐기비·반품비·브랜드 훼손·정상판매 잠식비용을 종합적으로 반영하지 못함.

* 따라서 방치 시 기준선(Do Nothing Baseline) 대비 '위험조정 증분 기여현금이익'을 산출하고, 담당자가 직접 조율·검토·승인할 수 있는 B2B AI 오퍼레이션 타워 구축이 필수적임.

2. 소프트웨어 구성도

[ Client: React 18/19 SPA ] <──REST API──> [ Backend: Spring Boot 3.3 / QueryDSL ] <──HTTP──> [ AI Engine: Python FastAPI (SciPy/PuLP) + OpenAI GPT API ]
                                              └───────── Database: PostgreSQL 16 & Redis ───────┘
                                              └───────── Batch: Spring Batch 5 + Quartz Scheduler ─┘

Ⅳ. 프로젝트 추진체계

1. 프로젝트 수행조직도

[ HEYDI Stock 프로젝트 개발팀 ]
                                   │
       ┌──────────────┬────────────┴────────────┬──────────────┐
       ▼              ▼                         ▼              ▼
[ AI 수리최적화 ]  [ 위험재고탐지배치 ]     [ 시뮬레이션워크벤치 ] [ 성과관제&가드레일 ]
   (김준하)        (김영만)                 (이주영)           (최우진)

                        멘토: 이규원 수석 MD

2. 구성원 역할

| 구분 | 역할 및 책임 (풀스택 기능별 담당) |
| --- | --- |
| 김준하 | 풀스택 개발 / 백엔드-파이썬 수리 최적화 마진 연산 엔진, OpenAI GPT-4o-mini API 연동, DB 정규화 스키마 설계 및 전체 시스템 아키텍처 통합 |
| 김영만 | 풀스택 개발 / 위험 재고 자동 탐지 모듈 & 새벽 대용량 배치 파이프라인(Spring Batch 5 + Quartz), 위험도 관제 UI 및 모달 화면 구현 |
| 이주영 | 풀스택 개발 / 60fps 실시간 파라미터 조율 시뮬레이션 워크벤치(Zustand + Recharts) & 시뮬레이션 백엔드 REST API 구축 |
| 최우진 | 풀스택 개발 / 실제 승인 및 실행 전략 성과 비교 관제 모듈(AI 예상 vs 실제 오차 분석) & 5대 하드 차단 제약조건 가드레일 구현 |

Ⅴ. 관리 프로세스 계획

1. 세부일정 추진 계획

| 세부개발내용 | 1주 (7/28~8/03) | 2주 (8/04~8/10) | 3주 (8/11~8/17) | 4주 (8/18~8/24) | 5주 (8/25~8/31) | 6주 (9/01~9/03) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 요구사항 정의 & DB 스키마 설계 | ■■■■■ |  |  |  |  |  |
| 백엔드 API & QueryDSL 동적검색 개발 |  | ■■■■■ |  |  |  |  |
| Python 수리 최적화 마진 연산기 개발 |  | ■■■■■ |  |  |  |  |
| Spring Batch 새벽 탐지 & OpenAI API 연동 |  |  | ■■■■■ |  |  |  |
| 프론트엔드 B2B UI & 시뮬레이션 워크벤치 |  |  |  | ■■■■■ |  |  |
| E2E 테스트, 마감(8/31) 및 발표준비(~9/03) |  |  |  |  | ■■■■■ | ■■■■■ |

2. 단계별 산출물

| 단계 | 산출물 | 완료일 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 계획수립 | 프로젝트 수행계획서 | 07/30 | 본 문서 |
| 분석 | 요구사항정의서 & 의사결정 정책서 | 08/03 | Do Nothing 기준선 정의 |
| 설계 | DB 스키마 설계서 & AI 최적화 수식 명세서 | 08/10 | PostgreSQL / PuLP 연산 |
| 개발 | 백엔드 API & Python AI 엔진 & React B2B 프론트엔드 | 08/24 | GitHub 소스코드 반영 |
| 개발 마감 | E2E 시나리오 테스트결과서 & 사용설명 웹사이트 | 08/31 | 개발 마감 및 explainer-site 배포 |
| 발표 준비 | 최종 발표 자료, 시연 데모 및 프로젝트 완료보고서 | 09/03 | 최종 발표 및 시연 완료 |

Ⅵ. 개발기술의 의의 및 중요성

* 개발 기술의 의의

확률적 LLM의 환각(Hallucination) 위험을 원천 차단하기 위해 '수리 제약 최적화 연산기(100% 수리적 정밀성)'와 '생성형 LLM(자연어 지침 가이드)'을 완벽히 분리 및 결합한 하이브리드 AI 아키텍처를 제시함.

백엔드(Spring Boot 3.3)와 AI 엔진(Python FastAPI)을 MSA 구조로 독립 분리하여, 수리 최적화 알고리즘 수정 시에도 메인 시스템 재부팅 없이 유연한 확장 및 배포가 가능함.

* 중요성

현대백화점 패션/식품 직매입 재고에 Oracle Retail 기준 5대 분석지표(ROS, Sell Thru %, WOS, Lift %, STD/BTA)와 5대 하드 차단 제약조건(식품안전, 소유권, 물류용량, 브랜드상한, AI ROI)을 최초로 정밀 적용하여 실무 현장 도입 가능성을 극대화함.

Ⅶ 활용방안/적용분야 및 기대효과

* 활용방안

더현대 서울 4개 층(2F 여성패션, 3F 남성/잡화, B1 식품관, 1F 뷰티/리빙) 직매입 재고 관제 적용을 시작으로 현대백화점 15개 점포, 9개 현대아울렛, 현대식품관/Hmall 등 전사 유통 망으로 확산 가능.

직매입 수치 연산 체계를 바탕으로 입점 브랜드 특약매입 재고 대상 제안형 판촉 및 프로모션 시뮬레이션 솔루션으로 연계 활용 가능.

* 기대효과

악성 재고 보관/폐기 손실액 25% 이상 감축, 아무것도 하지 않는 방치(Do Nothing) 대비 증분 기여현금이익 15% 이상 증대.

5대 하드 차단 제약조건 자동 검증을 통한 브랜드 가치 보호 및 법규 준수 보장, 재고 최적화 의사결정 소요 시간 80% 단축.